- 沅陵县以县城为重要载体的

- 城镇化试点方案

县城定位：专业功能县城

沅陵县人民政府

2023年7月

目  录

一、基本概况	- 1 -

（一）交通基础设施	- 1 -

（二）资源禀赋	- 1 -

（三）经济及产业发展	- 2 -

（四）人口发展	- 2 -

（五）城镇建设用地	- 2 -

（六）市政基础设施	- 2 -

（七）公共服务设施	- 2 -

（八）生态环境建设	- 3 -

（九）已开展的改革探索工作	- 3 -

二、试点思路	- 4 -

（一）试点方向（领域）	- 5 -

（二）试点目标	- 5 -

（三）总体考虑	- 6 -

三、试点任务	- 6 -

（一）培育发展主导产业	- 6 -

（二）加快建设网络型基础设施	- 7 -

（三）完善市政设施体系	- 8 -

（四）强化公共服务供给	- 8 -

（五）加强生态保护	- 9 -

四、保障措施	- 10 -

- 一、基本概况

沅陵县位于湖南省西北部、怀化市北端。县城辖沅陵镇16个社区，2021年县城常住人口15.32万人，全县城镇化率42.47%，成功创建国家卫生县城、省级历史文化名城、省生态文明建设示范县、省级文明城市，获批全国新型城镇化试点联系县、全国绿化模范县、湘鄂渝黔革命老区县、省级创新型县。

### （一）交通基础设施

沅水、酉水在县城汇集穿县城而过，沅水进入洞庭湖直达长江，千吨轮船可达县城；4条高速（3条在建）、2条国道、3条省道对外联通；100公里半径内有吉首、张家界、怀化3个火车站；150公里半径内有张家界荷花、铜仁大兴、常德桃花源、怀化芷江4个机场，高速90分钟可抵达。

县城道路64.66公里、客运站3个、公交营运线路6条、公共停车场4个停车位277个、现状路内车位共946个、加油站4个，道路网密度2.62km/km2，公交线网密度4.2km/km2。

### （二）资源禀赋

战国置黔中郡，汉高祖5年置沅陵县，为“书通二酉、学富五车”典故出处，有借母溪国家自然保护区、五强溪国家湿地公园，有4家全国重点文物保护单位、2项国家级非物质文化遗产保护项目、2家国家3A级旅游景区、4家3星级旅游饭店。全县森林覆盖率76.19%，水能蕴藏量300万千瓦，风电、光伏资源丰富，金、钨、铜、锑、铅锌、硫铁等矿产资源丰富。

沅陵产业开发区位于县城，为省级工业集中区、湖南（沅陵）台湾工业园，面积339.28公顷，电子元器件及材料、品牌茶酒产业集群发展。

### （三）经济及产业发展

2021年全县地区生产总值 195.77亿元，沅陵产业开发区2021年技工贸收入86.11亿元、税收2.76亿元、安排就业8765人，17 家企业入园发展。荣获“中国茶叶百强县”称号，茶叶年产量1.28 万吨，产值16.3 亿元；沅陵大曲酒厂建成并投产，年产沅陵酱酒2000吨，产销两旺。有16家旅行社和旅游门市部、旅游车队、旅游购物店，2021年接待游客390.88万人次。

### （四）人口发展

2021年县城常住人口15.32万人。

### （五）城镇建设用地

县城城镇建设用地971.61公顷、城镇开发边界1647.82公顷，能满足县城城镇化发展用地需求。

### （六）市政基础设施

给水：水厂2座，属地表Ⅱ类水，已建立三级水源保护区。

排水：3座污水提升泵站、3个污水处理厂。

供电：10千伏线路27条183.41千米。

燃气：居民气化率95%。

垃圾处理及公厕：垃圾中转站14处、公厕13个厕位143个。

### （七）公共服务设施

教育：普通中小学11所、幼儿园45所、职业高中4所，高中210个班学生10027人，初中175个班学生9157人，小学325个班学生17214人，幼儿园282个班学生8847人。学前三年毛入园率90.2%，高中阶段教育毛入学率达93.5%，义务教育整体巩固率100%。

医疗：医疗机构7家床位2279张，医护人员2286人，医护比1∶1.28。

文化体育：文化馆、公共图书馆、博物馆各1个，体育场、健身广场各2个。

民生事业：社会福利院1家床位200张，其中护理型床位110张；托育机构2所床位160张，每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为2.52。

### （八）生态环境建设

2021年城区空气质量优良率95.18%，声质量等级“二级”，城区交通噪声质量等级“一级”。

- （九）已开展的改革探索工作

1.促进产业发展。争取到位5.35亿元地方政府专项债券资金和1.1亿元中央省预算内资金，实施了标准化厂房、创新创业综合服务基地、电子信息产业平台公共配套设施、智慧停车场充电桩及配套设施4个项目建设，推进电子元器件及材料、品牌茶酒产业建设，举办茶酒冠名高铁活动，沅陵200吨碣滩茶出口东盟，产业承接能力、服务条件显著提升。

2.全力补齐短板。采取问卷调查、座谈会等方式，征求社会各界意见建议，将群众和人大代表呼声强烈的重点民生、重点产业、基础设施项目纳入县人代会票决制项目进行强力推进，沅陵一中新校区、沅陵县人民医院南院及内科楼和外科楼、老旧小区改造、城市更新一期等20个项目相继建成，辰州古城旅游基础设施、城市智慧停车场等项目如火如荼推进，沅陵港口码头、通用航空机场、城市更新二期、智慧城市建设等项目蓄势待发，基础设施、社会民生、生态环保得到加强。

3.大力筹措资金。在争资跑项、盘活存量资产、招商引资、融资、激活社会资本等多方发力筹集资金，协商实力雄厚的中标单位在县城拿地，2022年出让土地304亩收入4.7亿元，既盘活了闲置土地又推进了项目建设。

4.优化发展环境。持续开展“三整顿两提升”专项行动，成立优化营商环境工作专班，落实企业优惠政策，对审批事项实行流程再造，缩短审批时间、减少或优化要件资料。

# 二、试点思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、正确、全面贯彻新发展理念，落实“三高四新”、“五新四城”战略，聚焦“建设四个区、打造次中心、挺进三十强”目标，围绕电子元器件及材料、品牌茶酒产业两大主导产业，统筹推进“6+N”现代化产业新体系建设，坚持尽力而为、量力而行原则，推进产业发展、基础设施、社会发展、生态环保等领域补短板，建设宜居宜业宜游的美丽新县城。

### （一）试点方向（领域）

坚持专业功能县城定位，以电子元器件及材料、品牌茶酒产业为主导产业，建设怀化对接西部陆海新通道战略门户城市次中心、武陵山片区大宗商品物流和集散中心，打造“大湘西地区水陆铁海联运港”和“湖南省被动电子元器件生产基地”。

### （二）试点目标

1.提升城镇化水平。到2025年，县城常住人口达到17.5万人，城镇建设用地15平方公里。

2.实现产业集聚发展。到2025年，电子元器件及材料产业链新增规模企业5家以上，实现年产值50亿元；实现茶园面积20万亩、茶叶年产3万吨，白酒年产6000吨，培育亿元茶企5家以上，品牌茶酒产业链年产值50亿元。“6+N”现代化产业新体系建设基本成型，新增“四上”企业50家以上、总产值600亿元以上、培育百亿产业链2条、过十亿企业10家以上、过亿企业20家以上，上市企业2家。

3.提升文化影响力。省级文明县城通过复核，争创国家级文明县城；创建国家历史文化名城、国家文化产业园；社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高。

4.基础设施协同共享。公路、铁路、航空、港口、公交、智慧交通等重点工程建设取得重大进展，防洪减灾、供水保障、农村水利工程建设基本完成，电网、天然气、新能源三大能源供应保障重点工程高效落实，信息网络基础建设、信息应用支撑能力建设两大工程序时推进。

5.公共服务普惠均等。教育现代化取得重大成果，健康保障、智慧医疗、普惠养老托育3大工程得到落实。

6.人居环境明显提升。县城绿地覆盖率、人均公共绿地面积、环境空气质量明显提升。县城人居环境、营商环境、运行效率、公共服务、社会治安、政府治理等公众满意度大幅提升。

7.生态环境进一步改善。能耗、水耗、地耗以及二氧化碳排放得到有效控制，主要污染物排放持续减少，城镇污水处理率、生活垃圾无害化处理率、垃圾分类处置率持续上升，城区绿地覆盖率、人均绿地和公园面积大幅提升。

- （三）总体考虑

坚持产城融合发展，围绕主导产业建链、强链、延链、补链，招大引强与培育做大相结合，加大科技创新投入力度。坚持以人为核心的城镇化路径，从群众最关心、呼声最强烈的事入手，不贪大求洋、不好大喜功，做好基础设施、社会民生、生态环保等领域补短板。

- 三、试点任务

（一）培育发展主导产业（县工信局、县农业农村局、沅陵产业开发区管委会、县商务局、县人社局、县教育局、辰发控股集团牵头）

1.聚焦主导产业建设。加快奇力新电子元器件及材料生产、创新创业综合服务基地、电子信息产业平台公共配套设施、标准化厂房等重点项目建设，招商引资打造产业综合体，新增“四上”企业5家以上。整合县内百余家茶企，重点推动碣滩茶、沅陵大曲酒品牌提升，聚力打造“全国重点生态产茶县”、“全省知名酱酒产区”。加快调区扩区步伐，将辰州工业新区、麻溪铺循环经济产业园调区并入沅陵产业开发区。围绕产业链精准引才，着力引进一批科技领军和高级管理人才。

### 2.探索生态产品价值实现机制。充分挖掘红色文化、阳明文化、二酉藏书文化、传统龙舟文化，打造旅游精品线路和文旅新城，守护好青山绿水，聚力打造湖南省全域旅游示范县；做活“风生水起”文章，全力开发风电光伏，促进水电扩能增效，探索推进碳汇交易，将资源转化为资产。

（二）创新投融资机制（县发改局、县财政局、县商务局、县工信局、沅陵产业开发区管委会、县金改办、辰发控股集团等单位牵头）

加大中央省预算内投资、地方政府专项债券、招商引资、融资等项目谋划、包装、申报和争取力度，激活民间投资，盘活闲置存量资产，适度安排财政资金，推进城镇化建设；在此基础上，建立县城城镇化建设基金，采取反担保、财政贴息等方式撬动金融资本和民间资金投入，做大城镇化建设资金规模。

（三）高效经营资产（县财政局、辰发控股集团牵头）

将以财政资金建设形成的停车场（充电桩）、广告位、车站、码头、宾馆、冷链仓储、旅游设施、新增建设用地、体育场馆、特许经营权等国有资产归集到辰发控股集团，采取现代管理模式进行高效经营，盈利部分投入县城城镇化建设基金，实现“建设-经营”滚动推进。

（四）集约利用土地（县自然资源局牵头）

1.完善土地利用机制。实行土地集约化、市场化运作，高效利用土地。

2.完善土地利用规划。贯彻国土空间规划，推进“多规合一”，科学划定三条控制线。

3.盘活土地资源。推进土地“三权分置”改革，平等保护土地承包经营权，促进城镇周边集体土地规模化经营，优化工业用地供应方式，建立政府主导的土地退让收购制度。

- （五）建设网络型基础设施

### 1.畅通对外连接通道（县交通运输局、县发改局牵头）

- 推进沅陵通用航空机场建设，与周边机场构建区域航空运输网络；争取益阳至吉首铁路纳入国家新时代铁路中长期规划并尽快启动；新建1个水上应急救援基地，加快沅陵内陆港码头及物流园、砂石集散中心、旅游码头建设。

### 2.水利（县水利局牵头）：新建沅水沅陵县城北东扩段治理工程，推进城南、城北、太常防洪堤建设，形成防洪闭合圈。

### 3.能源通讯（县发改局、县工信局牵头）：推动水电风电光伏为主的绿色清洁能源产业扩能增效，加快垃圾焚烧发电建设，新增城北区域110kV变电站1座，加快通信基础设施建设。

### （六）完善市政设施体系

### 1.推进城市更新（辰发控股集团牵头）：实施城市更新改造，推进老旧小区改造、保障性租赁住房建设。

### 2.推进智慧城市建设（相关单位牵头）：推进公共服务、城市治理等方面数字技术应用，实施智慧城市建设。

3.增强防灾减灾能力（县应急管理局牵头）：健全灾害监测体系，提高预警预报水平，采取搬迁避让和工程治理等手段，防治泥石流、崩塌等地质灾害。

### （七）强化公共服务供给

### 1.优化医疗卫生设施（县卫健局牵头）：建设县人民医院南院、县中医医院制剂综合大楼、县妇幼保健院和县精神病专科医院。

### 2.提高办学教学能力（县教育局牵头）：新建一目高中、望圣小学，扩建职中、一中、三中、黄草尾中心小学、凤凰山幼儿园，迁建溪子口小学、虎溪学校，推进符合条件的民办幼儿园改制成公办幼儿园，扩容提质职中和3所民办中职学校。

### 3.提升养老托育服务（县民政局牵头）：新建沅陵镇社会福利中心，支持妇幼保健院、社区卫生服务机构等设立托育服务设施，推进县人民医院健康养老中心、生态康养中心建设。

### 4.优化文化体育设施（县文旅广体局牵头）：推进文化体育中心、全民健身活动中心、城北体育公园建设，加快建设健身步道、社会足球场地、户外运动公共服务设施，推进学校场馆开放共享。

### （八）加强生态保护（县自然资源局、县林业局、县水利局、市生态环境局沅陵分局牵头）。严格执行“三线一单”政策，积极开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区创建，成功创建省级生态文明建设示范县；推进龙兴大道西延至白田段道路及沿江风光带建设项目，完成城南和太常污水处理厂建设、城区污水管网改造。

### 四、保障措施

（一）制订配套政策

优化县城建设审批程序，在不违反国家法律法规前提下，实行容缺审查办理，提高审批效率。开通重大项目审批“绿色通道”，做到“即来即办、快审快批”，缩短审批时限，保障项目依法落地建设。借力政策红利，树立向政策要项目、用政策促实施的发展理念，研制出台有利于城市功能品质提升、有利于优势产业加快升级、有利于大众创新和万众创业、有利于营造良好发展氛围的政策措施。

（二）强化要素保障。加大争资跑项、招商引资工作力度，计划争取中央省预算内资金81627万元、专项债资金291788万元、银行贷款91572万元、招商引资及企业自筹资金252756万元，安排财政资金41805万元。坚持“要素跟着项目走”，合理安排新增建设用地计划指标，优化新增建设用地计划指标和城乡建设用地增减挂钩指标分配，优先保障县城城镇化用地需求，大力推进城镇低效用地再开发，实现土地节约集约利用。

（三）加强组织领导。成立领导小组，书记、县长任组长，县委常委、常务副县长任第一副组长，相关县领导任副组长，相关单位主要负责人为成员，统筹推进县城城镇化建设工作。领导小组下设办公室（县发改局），由县发改局主要负责人兼任办公室主任。

（四）完善工作推进机制。一是根据目标、任务、重大项目明确责任主体和实施进度要求，细化年度目标、工作指标和推进措施；二是建立定期调度、通报和年度考核评价制度，提出激励约束措施；三是完善财税、金融、产业、环境等政策体系，加强各项政策协调配合；四是制定项目推进清单和资金筹措方案，按照一个项目、一名县级领导、一套班子、一个机制、一抓到底“五个一”要求推进，实行“一月一通报、两月一督查、一季一讲评、一年一考核”推进机制。

（五）建立督导考评机制。建立定期“回头看”监督机制，全面监督方案实施情况，检查落实情况，评价实施效果，建立健全统计监测指标体系和综合评价办法。适时开展评估和专项监测，重点分析实施中存在的问题，支持社会各界建言献策，营造全社会共同推动城镇化建设的良好氛围。

| 沅陵县以县城为重要载体的城镇化试点建设项目库 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容和规模 | 建设起止时间 | 2023- 2025年总投资 |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 牵头 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：2023年投资 | 其中：2024年投资 | 其中：2025年投资 | 中央预算内投资 | 省预算内投资 | 专项 债券 | 银行贷款 | 县级财政资金 | 招商引资及企业自筹 |  |  |
| 合计：54个 |  |  |  |  | 759548 | 262516 | 326685 | 170347 | 76597 | 7530 | 317300 | 123132 | 50993 | 306872 |  |  |
| 一、产业发展（13个） |  |  |  |  | 216507 | 75900 | 107030 | 33577 | 3500 | 0 | 118200 | 26737 | 0 | 110204 |  |  |
| 工业类项目(7个) |  |  |  |  | 143501 | 47400 | 75101 | 21000 | 500 | 0 | 91000 | 4400 | 0 | 74275 |  |  |
| 1 | 沅陵（省级）工业集中区电子信息产业平台公共配套设施项目 | 新建 | 项目总占地110.21亩，智能标准生产区智能化厂房45452㎡；技术研发转化区32125㎡；检验检测认证区15387㎡；企业创新孵化区16350㎡，购置相关设备设施及给排水、供配电、绿化、硬化、配套道路等工程 | 2023-2024 | 34001 | 8000 | 26001 |  |  |  | 16000 |  |  | 18001 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 沅陵产业开发区管委会 |
| 2 | 沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设 | 续建 | 用地82.39亩，总建筑面积12.6万㎡，建设企业管理服务区、创新创业孵化区等 | 2021-2024 | 27100 | 6000 | 21100 |  |  |  | 18000 |  |  | 25100 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 沅陵产业开发区管委会 |
| 3 | 沅陵工业园标准化厂房项目 | 续建 | 项目总占地面积133.25亩（合88834.82m2），总建筑面积113423.92m2，其中地上面积105700m2，共分为三个功能区块，主要包括：14栋4层车间楼74304m2，4栋6层倒班楼22032m2，1栋7层办公楼9364m2。地下面积7723.92m2，主要为地下停车场及配套用房，地块总容积率1.67（含原有建筑42600m2）。建设内容：车间楼、倒班楼、办公楼等，配套建设道路、停车位、垃圾站、给排水、电、通信、绿化等基础设施工程 | 2021-2024 | 18000 | 8000 | 10000 |  |  |  | 15000 |  |  | 13674 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 沅陵产业开发区管委会 |
| 4 | 沅陵产业开发区智慧停车场充电桩及配套设施项目 | 新建 | 规划总用地面积约10000平方米，总建筑面积约5000平方米，采用地上地下两种停车模式，主要建设智慧停车场、充电桩、配套用房等，同时完善园区管廊、水电、硬化、绿化等系列配套设施 | 2023 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 5600 |  |  | 2400 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 沅陵产业开发区管委会 |
| 5 | 沅陵产业开发区中小企业仓储配送中心建设项目 | 新建 | 规划用地面 积为 8000 平方米，规划总建筑面积 6000 平方米，同时完 成仓储中心给排水、供配电、消防、装修、绿化、亮化、停 车场、围墙及货架、分拣、分检设施采购等相关基础配套设 施工程 | 2023 | 3000 | 3000 |  |  | 500 |  | 2100 |  |  | 400 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 沅陵产业开发区管委会 |
| 6 | 沅陵县华大基因检测实验室建设项目 | 新建 | 建设2000平方米基因检测实验室，配套相应仪器设备设施等内容 | 2023 | 4400 | 4400 |  |  |  |  |  | 4400 |  | 0 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 7 | 沅陵县沅陵港及物流园项目 | 新建 | 打造大宗商品物流集散中心，拟建6个500吨泊位,沅陵港物流园,以所需仓储库建设相应的堆场、道路等生产、辅助生产建筑,配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设拖,建设约8公里的进港专用大道 | 2023-2025 | 49000 | 10000 | 18000 | 21000 |  |  | 34300 |  |  | 14700 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 能源类项目（1个） |  |  |  |  | 30929 | 15000 | 15929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30929 |  |  |
| 8 | 沅陵县垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 项目规划用地面积约45974平方米，建筑面积22524平方米，建设内容为修建占地6838平方米的主厂房，占地898平方米的综合楼，占地806平方米的车间以及配套用房等工程建设。建设规模暂定为400吨/日，工程安装1×400吨/日焚烧线+1×10MW凝汽式汽轮发电机组，以及对应的配套系统，年发电量为5500.58万kW·h、上网电量为4592.98万kW·h | 2023-2024 | 30929 | 15000 | 15929 |  |  |  |  |  |  | 30929 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 农业农村类项目（1个） |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 6560 | 0 | 2000 |  |  |
| 9 | 沅陵县易地搬迁太安农业产业园建设项目 | 续建 | 用地1050亩。新建综合批发市场工程，太安社区周边道路及管网工—瓜果蔬菜基地工程，导览标识、环卫等相关配套设施 | 2020-2023 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8400 | 6560 |  | 2000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 文旅项目(4个) |  |  |  |  | 38077 | 9500 | 16000 | 12577 | 3000 | 0 | 18800 | 15777 | 0 | 3000 |  |  |
| 10 | 沅陵县辰州古街夜文化街区建设项目 | 新建 | 总用地面积38.76公顷（不新增建设用地）,其中:龙兴讲寺历史文化街区18.74公顷,马路巷历史文化街区10.78公顷,胜利园历史文化街区9.24公顷。具体建设内容包括:1.龙兴讲寺历史文化街区居民建筑整治改造；2.辰州衙署博物馆改造工程；3.马路巷古街区提质改造工程；4.胜利园历史街区提质改造工程；5.配套服务设施；6.设备工程 | 2023-2025 | 12577 | 4000 | 4000 | 4577 |  |  | 8800 | 3777 |  |  | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 11 | 沅陵古城旅游基础设施提质改造项目 | 新建 | 本项目建设内容为对龙兴大道、凤鸣大道、龙兴东扩进行提质改造，建设完善停车、旅游服务等配套设施 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 8000 |  | 2000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 12 | 龙兴讲寺景区提质升级项目 | 续建 | 新建游客集散中心、旅游厕所、生态停车场、旅游标示系统、文旅景观打造、智慧景区配套服务及相关旅游基础设施、配套设施建设 | 2020-2023 | 500 | 500 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆） | 沅陵县文旅广体局 |
| 13 | 沅陵县旅游集散中心建设项目 | 新建 | 在城南新建游客接待中心，规划面积100亩，建设接待中心大楼、办公大楼、停车场及配套设施设备等工程 | 2024-2025 | 15000 |  | 7000 | 8000 |  |  | 10000 | 4000 |  | 1000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 二、网络型基础设施（3个） |  |  |  |  | 40000 | 7000 | 16500 | 16500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 37000 |  |  |
| 14 | 沅陵县通用航空机场建设项目 | 新建 | 建设水陆两用A1类通用机场及配套设施建设 | 2023-2026 | 17000 | 1000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  | 30000 | 招商引资待定 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 15 | 沅陵县县城防洪闭合圈建设 | 新建 | 对城南、城北、太常防洪堤建设进行完善，形成闭合圈 | 2023-2025 | 20000 | 6000 | 7000 | 7000 | 13000 |  |  |  |  | 7000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵县交通运输局 |
| 16 | 水上应急救援基地 | 新建 | 建设水上风险监测系统、应急救援平台、应急救援队伍和相应设备设施 | 2023-2025 | 3000 |  | 1500 | 1500 | 2500 |  |  |  | 500 |  | 沅陵县交通运输局 | 沅陵县交通运输局 |
| 三、市政设施（15个） |  |  |  |  | 214083 | 73398 | 93203 | 47482 | 21710 | 2700 | 107000 | 23895 | 24078 | 60200 |  |  |
| 17 | 沅陵县城市更新项目一期 | 新建 | 沅陵县老城区(城南片区与太常片区)范围内街道两厢的房屋(门面)立面改造、公共停车位智慧化改造、广告位更新改造及配 套设施等进行更新改造。本项目主要是对沅陵县老城区(城南片区与太常片区)范围内街道两厢的房屋(门面)立面改造、公共停车位智慧化改造、广告位更新改造及配套设施等进行更新改造 | 2022-2024 | 22000 | 8000 | 14000 |  |  |  | 29400 | 8000 |  | 4600 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 18 | 沅陵县城区智慧停车场建设项目 | 新建 | 总用地面积为108862 ㎡(约163.29亩)，主要建设内容包括新建停车场，智慧停车系统和改造城市道路停车位，共涉及5984个停车位,1197个充电桩 | 2022-2024 | 32895 | 10000 | 22895 |  |  |  | 26500 | 5895 |  | 1000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 19 | 沅陵县辰州中路城市更新暨地下空间开发项目 | 新建 | 全长约800米，总建筑面积约20000平方米。工程包括单建式人防工程，道路景观亮化工程，市政管网改造工程 | 2023-2024 | 40000 | 25000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 40000 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 20 | 沅水河沅陵县城北东扩段治理工程 | 新建 | 沅陵县城东段延伸至虎溪中学以下新建岸坡治理3.18km，新建涵闸1处，新建便民设施2处 | 2024-2025 | 14000 |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 0 | 沅陵县水利局 | 沅陵县水利局 |
| 21 | 沅陵县城公交汽车综合枢纽站场 | 新建 | 规划30-40亩土地用于建设城市公交汽车综合枢纽站场，集公交车发班、停靠、中转、充电、洗车、车辆维修、安全检查功能为一体 | 2024-2025 | 5000 |  | 2000 | 3000 |  |  |  |  |  | 5000 | 沅陵县交通运输局 | 沅陵县交通运输局 |
| 22 | 沅陵县城背街小巷道路提质改造工程 | 新建 | 对县城背街小巷道路进行提质改造，配套绿化、路灯等 | 2023-2025 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 23 | 沅陵县保障性租赁住房项目 | 新建 | 实施保障性租赁住房建设，建设套数1000套，新建755套，综合治理245套 | 2022-2025 | 17494 | 5000 | 5000 | 7494 | 3006 |  | 16000 |  | 3488 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 24 | 沅陵县2023年老旧小区改造及配套基础设施建设 | 新建 | 对医院宿舍片区、上下湾木材站旧宿舍片区等14个老旧小区2260户实施雨污管网、绿化、亮化、供水管网、消防、强电弱电、屋面、停车场、管线入地、道路改造、燃气、健身器材、安防等建设，并实施群众积极性高、前期工作完成的老旧小区改造配套基础设施建设，实施水、电、路、讯、气、养老托幼等配套设施建设 | 2023 | 5198 | 5198 |  |  | 1904 | 1000 | 1800 |  | 494 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 25 | 沅陵县2024年老旧小区改造及配套基础设施建设 | 新建 | 对卫生院、银行、国土等宿舍片区、下望片区等12个老旧小区2221户实施雨污管网、绿化、亮化、供水管网、消防、强电弱电、屋面、停车场、管线入地、道路改造、燃气、健身器材、安防等建设，并实施群众积极性高、前期工作完成的老旧小区改造配套基础设施建设，实施水、电、路、讯、气、养老托幼等配套设施建设 | 2024 | 5108 |  | 5108 |  | 1900 | 800 | 1700 |  | 708 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 26 | 沅陵县2025年老旧小区改造及配套基础设施建设 | 新建 | 对九校宿舍片区、望圣西路两厢片区等15个老旧小区2256户实施雨污管网、绿化、亮化、供水管网、消防、强电弱电、屋面、停车场、管线入地、道路改造、燃气、健身器材、安防等建设，并实施群众积极性高、前期工作完成的老旧小区改造配套基础设施建设，实施水、电、路、讯、气、养老托幼等配套设施建设 | 2025 | 5188 |  |  | 5188 | 2000 | 900 | 1600 |  | 688 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 27 | 沅陵县城市供水设施提质扩容项目 | 新建 | 1.城南二水厂扩建改造：新增2.5万m3/d制水能力，总规模达到5万m3/d，主要建设内容包括新增絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池及取水泵房等设施。2.龙泉山水厂改造：按5万m3/d规模新增排泥水处理系统。3.城区供水管网延伸及提质改造。4.城区应急水源建设工程：栗坡水库至城区新增DN1000引水管线及取水、检查井等相关附属设施，设计取水规模5万m³/d，采用钢管、长度27km。5.城区饮用水水源地治理工程：沅水、酉水饮用水水源一级、二级保护区实施规范化建设，主要包括标识标牌、隔离防护、污染整治设施建设及监督检测体系、保护区应急预案建立等。6.智慧水务平台建设：通过物联网、移动互联网、云计算、大数据等新一代的信息技术，对制水、输水、供水、用水、排水等各个环节进行可视化、动态化和精细化的全流程管理，建设集控中心及智慧水务平台相关软硬件设施建设 | 2023-2025 | 49600 | 15000 | 15000 | 19600 |  |  | 30000 | 10000 |  | 9600 | 沅陵县自来水有限公司 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 28 | 沅陵县城区防洪排涝设施建设项目 | 新建 | 对县城易涝点进行工程整治，新建排水管网（排水箱涵）、提升泵站，同时完成道路恢复及部分区域防洪设施工程的建设 | 2023-2024 | 3000 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | 沅陵县住房和城乡建设局 | 沅陵县住房和城乡建设局 |
| 29 | 沅陵消防救援设施建设项目 | 新建 | 沅陵第二消防救援站及消防设施建设项目及社区微型消防站建设：沅陵县城区南岸龙兴大道旁，消防救援二站建设工程5500万元（建筑面积5000平方米3，更新换代消防车15台）；沅陵县城15个社区微型消防站建设.沅陵县森林消防专业基地建设：森林消防专业队伍“一专多能”综合性智能队伍营房的训练基地建设 | 2023-2025 | 7300 | 2100 | 3100 | 2100 | 3000 |  |  |  | 4300 | 0 | 沅陵县消防救援大队 | 沅陵县应急管理局 |
| 30 | 沅陵县救灾防灾物资储备仓库建设 | 新建 | 充实基本应急物资,建设应急物流网络，建设救灾、森防物资仓库和基地 | 2025 | 300 |  |  | 300 | 200 |  |  |  | 100 | 0 | 沅陵县应急管理局 | 沅陵县应急管理局 |
| 31 | 沅陵县城构筑应急管理信息化发展“空天地”一体化的感知网络系统建设 | 新建 | “两客一危一校”车联网管理系统、天眼、雪亮工程、智慧消防等城市安全感知数据融合工程 | 2023-2025 | 2000 | 600 | 600 | 800 | 1200 |  |  |  | 800 | 0 | 沅陵县应急管理局 | 沅陵县应急管理局 |
| 四、公共服务（15个） |  |  |  |  | 223960 | 75400 | 79400 | 69160 | 26680 | 4630 | 92100 | 39500 | 25415 | 72335 |  |  |
| 32 | 沅陵县人民医院分院（南院） | 新建 | 项目共分三期建设。一期:传染科大楼建筑面积9840平方米，医技大楼28035平方米，门急诊大楼27789平方米，污水处理、垃圾集中收集等附属及配套设施约13745平方米，按照三级医院建设标准，一期设置床位 400 张；二期：住院大楼40131平方米，设置床位800张；三期：综合大楼5460平方米；健康养老中心 | 2022-2026 | 34000 | 12000 | 12000 | 10000 |  |  | 40000 | 15000 |  | 10000 | 沅陵县人民医院 | 沅陵县卫健局 |
| 33 | 沅陵县人民医院传染科大楼建设项目 | 新建 | 公立医院高质量发展工程，建筑面积9840平方米 | 2023-2025 | 16000 | 2000 | 2000 | 12000 | 12800 |  |  |  |  | 3200 | 沅陵县人民医院 | 沅陵县卫健局 |
| 34 | 沅陵县生态康养中心一期建设项目 | 新建 | 沅陵县生态康养中心一期建设项目拟建设总占地面积20513.44m²(约30.77亩)，总建筑面积为49429.50m，设置护理型养老床位共1100个(含自理性、介助性、介护性护理型床位)。其中：拟新建老年人居住用房、文娱与健身用房、康复与医疗中心、配套用房及场地硬化工程等配套工程建设 | 2023-2025 | 19735 | 5000 | 8000 | 6735 |  |  |  | 15000 |  | 4735 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 35 | 沅陵县妇幼保健院标准化建设 | 新建 | 待县人民医院南院建成后，整体搬迁至原县人民医院处，进行标准化建设，购置相关设备，做好人员培训 | 2025 | 5000 |  |  | 5000 | 3000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 沅陵县妇幼保健院 | 沅陵县卫健局 |
| 36 | 沅陵县疾控中心标准化建设 | 新建 | 按照标准化疾控中心建设标准进行建设、设备购置、人员培训 | 2023-2025 | 3000 | 600 | 1200 | 1200 | 2000 |  |  |  | 1000 | 0 | 沅陵县卫健局 | 沅陵县卫健局 |
| 37 | 沅陵县文化体育中心 | 新建 | 沅陵县文化体育中心项目规划用地面积60000㎡（90亩）,建筑占地面积16737.6㎡,规划总建筑面积24960㎡,其中:体育场建筑面积10700㎡,游泳馆建筑面积4260㎡,2层;演艺影视中心建筑面积4000㎡,2层;地下停车场15000.00m2。停车泊位600个（地下200个、地上400个）;建筑密度27.9%;容积率0.31;绿地率50%。1.体育中心:8000人座位规模,由辅助用房,运动员更衣室,看台及其他附属设施组成。2.游泳馆:建筑面积4260㎡,2层;游泳馆由辅助用房,运动员更衣室,看台及其他附属设施组成。3.演艺影视中心:建筑面积4000㎡,2层;1500人座位规模,由演员更衣室,舞台等辅助用房及其他附属设施组成。4.非遗展示博物馆。5.停车场、道路硬化、水电、消防、环卫、标识等配套基础设施。6.安防监控、智能化系统、广播系统、5G信号系统、接驳电动车、充电桩等设施设备 | 2023-2025 | 19400 | 5400 | 7000 | 7000 |  |  | 13500 | 4500 |  | 1400 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵县文旅广体局 |
| 38 | 沅陵县全民健身活动中心 | 新建 | 1.全民健身活动中心:地下一层为停车场,地上一层为全民健身展览大厅,地上二层为健康教育培训中心,包括1个300人左右大型的多功能厅（电影院）,2个中型70人左右的培训教室,3个30人左右的小型培训教室,3个休息吧；2.蓝球馆:地下一层为停车场,地上2层为蓝球场、羽毛球场、健身操室、武术室、健身房、台球室、乒乓球室、综合超市等；3.停车场、道路硬化、水电、消防、环卫、标识等配套基础设施；4.安防监控、智能化系统、广播系统、5G信号系统、接驳电动车、充电桩等设施设备 | 2023-2025 | 13800 | 2000 | 6800 | 5000 |  | 3000 | 9400 |  | 1400 | 0 | 沅陵县总工会 | 沅陵县总工会 |
| 39 | 沅陵县城北体育公园建设项目 | 新建 | 室内篮球馆、室内羽毛球馆、室外排球场2个、室外乒乓球场4片、室外羽毛球场8片、儿童游乐场地1片，周边绿化 | 2023-2025 | 8000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 2000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 40 | 沅陵一中新校区附属设施建设项目 | 新建 | 新建400米标准田径运动场、继续完善附属设施建设 | 2023 | 3000 | 3000 |  |  | 2400 |  |  |  | 600 | 0 | 沅陵县第一中学 | 沅陵县教育局 |
| 41 | 沅陵县望圣小学建设项目 | 新建 | 新建一所占地50亩，36个班1620人的完全小学，建筑面积约24000平方米 | 2023-2025 | 16000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |  |  | 13000 | 0 | 沅陵县教育局 | 沅陵县教育局 |
| 42 | 沅陵县虎溪学校迁建项目 | 新建 | 新建一所占地52亩，1700学位，九年一贯制寄宿制学校 | 2023-2025 | 15000 | 6000 | 6000 | 3000 |  |  |  |  |  | 15000 | 沅陵县虎溪学校 | 沅陵县教育局 |
| 43 | 沅陵县一目高级中学建设项目 | 新建 | 新建一所占地120亩普通高中学校,4000学位 | 2023-2025 | 35000 | 15000 | 12000 | 8000 |  |  |  |  |  | 35000 | 沅陵县一目高级中学 | 沅陵县教育局 |
| 44 | 沅陵县职业中等专业学校扩建项目 | 改、扩建 | 总建筑面积113455㎡，其中教学楼5175㎡，学生公寓9635㎡、综合楼9265㎡、学生食堂4635㎡、体艺馆9000㎡、篮球场2000㎡、图书馆2745㎡、实训中心20810㎡、生产实习实训基地46690㎡、教师周转宿舍3500㎡ | 2022-2025 | 21225 | 5000 | 12000 | 4225 | 2000 |  | 18000 |  | 6225 | 0 | 沅陵县职业中等专科学校 | 沅陵县教育局 |
| 45 | 沅陵县综合社会福利中心建设 | 新建 | 1.沅陵县福利院医养楼提质改建，完成医养楼建设。2.新建沅陵县流浪乞讨人员救助站。3.未成年保护中心建设，4.完成医养楼2-5楼装修。5.未成年保护中心整体装修及设备购置 | 2023-2024 | 1500 | 1400 | 100 |  | 480 | 630 |  |  | 390 | 0 | 沅陵县民政局 | 沅陵县民政局 |
| 46 | 沅陵县殡仪馆改扩建及公墓建设 | 新建 | 占地总面积320亩，规划总建筑面积12000平方米，其中殡仪馆改扩建建设面积2300平方米，骨灰存放设施3000平方米，管理用房等基础设施3200平方米，辅助用房（配电、水泵、公厕）268平方米；水泥混凝土路面3760平方米；占地300亩的公墓区等相关工程；火化等设备的购置、安装、调试；殡仪馆内的道路、绿化、亮化、供电、供水、消防等配套工程建设 | 2022-2024 | 13300 | 10000 | 3300 |  |  |  | 11200 |  | 2800 | 0 | 沅陵县民政局 | 沅陵县民政局 |
| 五、历史文化和生态保护（8个） |  |  |  |  | 64998 | 30818 | 30552 | 3628 | 9207 | 200 | 0 | 33000 | 1000 | 27133 |  |  |
| 47 | 沅陵县"辰州三塔”抢救性文物保护和凤凰山森林公园基础设施改造项目 | 新建 | 鹿鸣塔、龙吟塔、凤鸣塔供水、排水、电路、保护、挡墙、游步道、围墙、环卫设施、公厕、看护用房、监控系统、绿化、标识牌、1000米河岸保护修缮。凤凰山森林公园提质更造 | 2023-2025 | 3000 | 500 | 1500 | 1000 | 2400 |  |  |  | 600 | 0 | 沅陵县文化遗产保护中心 | 沅陵县文旅广体局 |
| 48 | 沅陵县烈士纪念设施建设项目 | 新建 | 规划用地11亩，建红军墓2座，湘西剿匪烈士墓5座，纪念碑1座，总建筑面积880平方米，纪念广场2500平方米，建设道路、供水、排水、绿化、照明灯配套设施 | 2023-2025 | 1000 | 300 | 200 | 500 | 800 |  |  |  | 200 | 0 | 沅陵县退役军人事务局 | 沅陵县退役军人事务局 |
| 49 | 沅陵县传统龙舟文化保护和传承 | 新建 | 修建龙舟文化馆、完善龙舟赛区基础设施 | 2023-2025 | 1000 | 300 | 200 | 500 | 800 |  |  |  | 200 | 0 | 沅陵县文化遗产保护中心 | 沅陵县文旅广体局 |
| 50 | 沅陵县无机固废再生利用·路面新材料推广应用基地建设项目 | 新建 | 该项目内容为：用地面积约75亩，建设道路建筑垃圾再生利用、房屋建筑垃圾和尾矿再生利用、高速公路维修回收料（垃圾），生产各种再生建筑新材料，替代部分传统建筑材料的示范基地。垃圾处理场沼气综合处理利用项目：项目总建筑面积210平方米，项目总装机2MW，主要建设集气管网系统、气体收集净化系统、燃气发电系统等 | 2022-2025 | 15280 | 6000 | 7652 | 1628 |  |  |  |  |  | 16280 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 51 | 沅陵县城生活垃圾填埋场污染综合治理及沼气综合利用项目 | 新建 | 扩建渗透液处理设施，提高渗透液处理能力，处理量达150吨/日；项目总建筑面积210平方米，项目总装机2MW.主要建设集气管网系统、气体收集净化系统、燃气发电系统等 | 2022-2023 | 278 | 278 |  |  |  | 200 |  |  |  | 2593 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 沅陵县城市管理和综合执法局 |
| 52 | 沅陵县太常污水处理厂建设项目 | 新建 | 1.项目占地约40亩，在太常片区新建一座日处理规模1万吨的污水处理厂（近期5000吨，预留5000吨）；2.新建20㎞的管网工程 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 12000 |  | 3000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 53 | 沅陵县城南污水处理厂建设项目 | 新建 | 项目占地面积约20.54亩，包括处理厂新建，管网建设，配套设备及管理用房建设 | 2023-2024 | 22000 | 8000 | 14000 |  |  |  |  | 18000 |  | 4000 | 沅陵辰发控股集团有限公司 | 沅陵辰发控股集团有限公司 |
| 54 | 沅陵县兰溪治理工程 | 新建 | 新建墙式堤防、护岸19996m，坡式堤防、护岸7847m，原挡墙加固3706m，新建涵闸4处，河道疏浚10990m，综合治理长度29.47km | 2022-2024 | 7440 | 5440 | 2000 |  | 5207 |  |  | 3000 |  | 1260 | 沅陵县水利局 | 沅陵县水利局 |
| 六、城乡发展（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |